Instrukcja rozliczeń umów

dla Państwowych Jednostek Budżetowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Spis treści

Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia umowy przekazania środków	2

Załączniki do arkusza rozliczenia	7

Poznań, 2016

# Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia umowy przekazania środków

Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia w Funduszu 3 egzemplarzy wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej, w terminach i na zasadach określonych w umowie przekazania środków wraz z arkuszem rozliczenia oraz dokumentami rozliczeniowymi. W przypadku pierwszego wniosku o płatność zaliczkową należy złożyć jedynie wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej.

Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia arkusza rozliczenia zgodnie z terminami zapisanymi w umowie.

Arkusz rozliczenia składa się z czterech punktów.

W nagłówku arkusza rozliczenia należy wpisać nazwę przedsięwzięcia oraz uzupełnić o pieczątkę firmową.

Dane liczbowe podane w arkuszu oraz w załącznikach powinny zostać wyrażone 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (stosując zaokrąglenie matematyczne).

Pkt. 1.:

- dane z umowy:

  - numer raty / rozliczenie końcowe wraz z odpowiadającą kwotą (kwota raty 
w przypadku rozliczenia częściowego, kwota całej pomocy w przypadku rozliczenia końcowego), kwota rozliczanej zaliczki,

  - numer umowy oraz data podpisania umowy (nie ma konieczności wpisywania aneksów do umowy),

  - oświadczenie czy VAT stanowi/nie stanowi kosztu przedsięwzięcia i czy będzie/nie będzie odliczany od podatku należnego w rozliczeniu składanym do Urzędu Skarbowego (oświadczenie należy powtórzyć dla każdej jednostki realizującej przedsięwzięcie).

- w tabeli (jeden wiersz tabeli odpowiada jednemu dokumentowi):

  - kolumna 1 – liczba porządkowa kolejnego dokumentu,

  - kolumna 2 – pełny numer dokumentu (jeśli do dokumentu załączony jest dokument korygujący to w kolumnie należy wpisać także numer dokumentu korygującego),

  - kolumna 3 – data wystawienia dokumentu (jeśli do dokumentu załączony jest dokument korygujący to w kolumnie należy wpisać także datę wystawienia dokumentu korygującego),

  - kolumna 4 – numer ewidencyjny lub księgowy dokumentu (w przypadku gdy księgowość jednostki prowadzona jest w sposób kasowy a faktura jest niezapłacona to kolumna może pozostać niewypełniona),

  - kolumna 5 – kwota brutto dokumentu,

  - kolumna 6 – kwota netto dokumentu, (w przypadku dokumentów nie zawierających podatku VAT należy wpisać kwotę brutto),

  - kolumna 7 – kwota zapłacona dokumentu (w przypadku zapłaty dokumentu w więcej niż jednym przelewie należy podać wszystkie kwoty płatności),

  - kolumna 8 – data zapłaty dokumentu (w przypadku zapłaty dokumentu w więcej niż jednym przelewie należy podać wszystkie daty płatności),

  - kolumna 9 – pozycja harmonogramu rzeczowo–finansowego stanowiącego załącznik do umowy której odpowiada dokument (jeśli dokument dotyczy więcej niż jednej pozycji harmonogramu rzeczowo–finansowego należy wpisać wszystkie numery pozycji z harmonogramu których dotyczy dokument),

  - kolumna 10 – koszt dotyczący przedsięwzięcia (jeśli dokument dotyczy więcej niż jednej pozycji harmonogramu rzeczowo–finansowego należy do każdej pozycji z harmonogramu przyporządkować odpowiadającą jej kwotę),

  - kolumna 11 – koszt kwalifikowany przedsięwzięcia (jeśli dokument dotyczy więcej niż jednej pozycji harmonogramu rzeczowo–finansowego należy do każdej pozycji z harmonogramu przyporządkować odpowiadającą jej kwotę). Jeżeli w umowie nie wyszczególniono kosztów kwalifikowalnych należy wpisać dane z kolumny 10),

  - kolumna 12 – koszt przedsięwzięcia sfinansowany ze środków własnych,

  - kolumna 13 – koszt przedsięwzięcia sfinansowany innymi środkami,

  - kolumna 14 – wnioskowana wartość kosztu przedsięwzięcia do sfinansowania przez Fundusz, z rozbiciem na kwoty przeznaczone na poszczególne pozycje harmonogramu, należy także określić czy wnioskowana kwota jest wydatkiem inwestycyjnym (I) czy bieżącym (B),

  - kolumna 15 – kwota przyjęta do dofinansowania przez Fundusz (wypełniana przez osobę weryfikującą arkusz rozliczenia w Funduszu).

Kolumny 12, 13 i 14 winny obrazować sytuację jaka będzie miała miejsce po dokonaniu płatności na rzecz Beneficjenta przez Fundusz. Suma kolumn 12-14 winna być równa wartości w kolumnie 10.

Przykład:

| Lp. | Dokument | Kwota dokumentu | Zapłacono | Poz. harm. | Koszt dotyczący przedsięwzięcia | Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia | Źródła finansowania kosztów dotyczących przedsięwzięcia | Wartość przyjęta do rozliczenia (wypełnia Fundusz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numer | Data | Numer ewidencyjny lub księgowy | Kwota brutto | Kwota netto | Kwota | Data |  |  |  | Środki własne | Inne | Wnioskowana wartość do rozliczenia ze środków Funduszu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I/B *** | Kwota |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1 | 123/2016 | 01.03.2016 | DK0005/16 | 1.230.000,00 | 1.000.000,00 | 1.230.000,00 | 29.03.2016 | II.1-II.4 | 1.230.000,00 | 1.000.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | --- | 500.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I.1 | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | --- | 200.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I.2 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | --- | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I.3 | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | --- | 300.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I.4 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | --- | 0,00 |  |
| 2 | 158/2016 | 04.04.2016 | DK0010/16 | 738.000,00 | 600.000,00 | --- | --- | II.5-II.6 | 738.000,00 | 600.000,00 | 438.000,00 | 0,00 | --- | 300.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II.5 | 600.000,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | --- | 300.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II.6 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | --- | 0,00 |  |
| RAZEM: | 1.968.000,00 | 1.600.000,00 | 1.230.000,00 | X | X | 1.968.000,00 | 1.600.000,00 | 1.168.000,00 | 0,00 | X | 800.000,00 |  |

Pkt. 2. Źródła finansowania kosztu przedsięwzięcia z rozbiciem na środki Funduszu, środki własne i pozostałe oraz podziałem na lata. Tabelę należy wypełniać narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia (łącznie z bieżącym rozliczeniem).

Przykład:

| L.p. | Źródła finansowania | Koszt zadania ogółem w zł | Koszt kwalifikowalny ogółem w zł | Udział w finansowaniu kosztów kwalifikowalnych zadania w % | Nakłady w latach w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydatki inwestycyjne | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne | Wydatki bieżące |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1 | Środki własne | 1.000.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 62,50 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwa celowa , o której mowa w art. 410c ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska w tym: | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 37,50 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  | Środki przekazane przez NFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środki przekazane przez WFOŚiGW | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 37,50 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 3 | INNE (wymienić formę) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | 1.200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 100,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |

Pkt. 3. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia (tabela wypełniana narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia, zawierająca cały harmonogram rzeczowo–finansowy):

- kolumna 1 – liczba porządkowa,

- kolumna 2 – pozycja harmonogramu rzeczowo–finansowego przedsięwzięcia,

- kolumna 3 – wyszczególnienie robót, dostaw, usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym przedsięwzięcia,

- kolumna 4 – zakres rzeczowy planowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym przedsięwzięcia,

- kolumna 5 – zakres rzeczowy wykonany (kolumna wypełniania narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia),

- kolumna 6 – różnica między wartościami w kolumnie 5 i kolumnie 4; w przypadku rozliczenia częściowego zakres rzeczowy pozostały do wykonania; w przypadku rozliczenia końcowego różnice między zakresem planowanym i wykonanym (różnice te ponadto muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w punkcie 4 arkusza rozliczenia wraz z uzasadnieniem),

- kolumna 7, 8 – nakłady planowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym przedsięwzięcia z podziałem na wydatki inwestycyjne i bieżące,

- kolumna 9, 10 – nakłady poniesione przedsięwzięcia z podziałem na wydatki inwestycyjne i bieżące, (kolumna wypełniana narastająco od początku realizacji przedsięwzięcia),

- kolumna 11, 12 – wypełniana w przypadku rozliczenia końcowego: różnica między kolumną 9 i kolumną 7 lub kolumną 10 i kolumną 8 określająca różnicę między nakładami poniesionymi a nakładami planowanymi.

Przykład:

| L.p. | Poz. harm | Wyszczególnienie robót, dostaw, usług | Zakres planowany wg harmonogramu (np. mb, szt. m2 itp) | Zakres rzeczowy wykonany (np. mb, szt. m2 itp) | Pozostało do wykonania (4-5) / ewentualne różnice w zakresie (4-5) (+,-) | Nakłady planowane w zł | Nakłady poniesione w zł | Różnice (+,-) w zł (9-7 lub 10-8) (dotyczy rozliczenia końcowego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Inwestycyjne | Bieżące | Inwestycyjne | Bieżące | Inwestycyjne | Bieżące |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1 | I.1 | Zakup specjalistycznego sprzętu | 5 szt. | 5 szt. | 0 | 50.000 |  | 50.000 |  | 0 |  |
| 2 | II.1 | Kampania edukacyjna | 4 szt. | 3 szt. | - 1 |  | 25.000 |  | 20.000 |  | -5.000 |
| 3 | II.2 | Wydanie publikacji | 500 egz. | 600 egz. | + 100 |  | 30.000 |  | 45.000 |  | +15.000 |
| RAZEM | 50.000 | 55.000 | 50.000 | 65.000 |  | +10.000 |

Pkt. 4. Punkt wypełniany tylko przy rozliczeniu końcowym zawierający:

- oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięcia w pełnym/niepełnym zakresie rzeczowym,

- informację o zmianach w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia (wraz uzasadnieniem zmian),

- oświadczenie o wpływie zmian w wykonanym zakresie rzeczowym na osiągnięcie w wyniku realizacji przedsięwzięcia planowanego efektu ekologicznego

- informację o planowanym i faktycznym terminu zakończenia przedsięwzięcia.

Złożenie przez Beneficjenta nieprawdziwych oświadczeń traktowane będzie jako niedotrzymanie warunków umowy przekazania środków. Oświadczenia złożone są pod rygorem odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego i potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Arkusz rozliczenia winien być podpisany przez kierownika jednostki i skarbnika/głównego księgowego oraz inspektora nadzoru wraz z pieczątkami imiennymi ww. osób (w przypadku ich braku czytelnym podpisem imieniem i nazwiskiem).

# Załączniki do arkusza rozliczenia

1. Kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych (zwane dalej dokumentami):

- dokumenty powinny być wystawione zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą, a także zapisami w harmonogramie rzeczowo–finansowym, stanowiącym załącznik do umowy pomiędzy Funduszem 
a Beneficjentem;

- do sfinansowania ze środków Funduszu może być przyjęty wyłącznie dokument zapłacony po dacie złożenia wniosku do Funduszu;

- do sfinansowania ze środków Funduszu może być przyjęty wyłącznie dokument, który wystawiony jest na elementy przedsięwzięcia uwzględnione w harmonogramie rzeczowo–finansowym i wskazane w umowie do dofinansowania;

- na każdym dokumencie dofinansowanym z rezerwy celowej winien znaleźć się zapis „Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu - rezerwa celowa, o której mowa w art. 410 c ust. 2 Prawa Ochrony Środowiska w kwocie….…”;

- dokument powinien być sprawdzony pod względem formalno–rachunkowym 
i merytorycznym oraz zatwierdzony do wypłaty. Czynności te muszą być potwierdzone podpisem, pieczątką imienną (w przypadku jej braku czytelnym podpisem) i datą;

- na dokumencie winien znaleźć się numer ewidencyjny/księgowy (w przypadku gdy księgowość jednostki prowadzona jest w sposób kasowy a faktura jest niezapłacona to numer ten na dzień rozliczenia może być nie nadany, w takim przypadku kserokopię faktury należy przedstawić wraz z potwierdzeniem jej zapłaty w terminie wynikającym z umowy);

- załączone do rozliczenia dokumenty analizowane są pod względem:

  - formalnym – czy dokument zawiera numer, datę, na kogo jest wystawiony 
i czego dotyczy;

  - przedmiotu fakturowania – do sfinansowania ze środków Funduszu może być przyjęty wyłącznie dokument, która wystawiony jest na elementy przedsięwzięcia uwzględnione w harmonogramie i wskazane w umowie 
do dofinansowania;

  - opisów na dokumencie – sprawdzenia dokumentu pod względem formalno–rachunkowym i merytorycznym, zatwierdzenia do wypłaty oraz numeru ewidencyjnego/księgowego. Czynności te muszą być potwierdzone podpisem, pieczątką imienną (w przypadku jej braku czytelnym podpisem) 
i datą.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności. Dokumentami świadczącymi o dokonaniu zapłaty są wyciągi bankowe i dokumenty kasowe. Zapłata powinna być zrealizowana na rzecz wystawcy dokumentu. W przypadku nieprecyzyjnych danych na przelewie beneficjent zobowiązany jest do sprecyzowania w jakiej kwocie i jakiego dokumentu dana zapłata dotyczy.

3. Kserokopie protokołów(u) odbioru częściowego robót, tzw. „koszulka”:

- jest to dokument zawierający takie elementy jak: data sporządzenia, strony biorące udział w odbiorze i ich przedstawicieli, nazwa przedsięwzięcia, okres za jaki sporządzany jest protokół, opis szczegółowy wykonanych prac (powinien być zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy), wartość odebranych prac oraz podpisy inspektora nadzoru i przedstawiciela Beneficjenta;

- „koszulka” powinna być dołączona do dokumentu (zawierać dane jak wyżej) lub 
w przypadku braku „koszulki” zakres rzeczowy powinien być opisany na odwrocie dokumentu i podpisany przez inspektora nadzoru;

- protokół odbioru częściowego musi być wystawiony przed datą wystawienia dokumentu lub z tą samą datą co dokument oraz dotyczyć przedsięwzięcia dofinansowanego;

- na „koszulce” sprawdzane jest:

  - data sporządzenia – musi być przed datą wystawienia dokumentu lub z tą samą datą co dokument oraz dotyczyć przedsięwzięcia dofinansowanego;

  - opis szczegółowy wykonanych prac – czy jest on zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym;

  - podpisy stron biorących udział w odbiorze i ich przedstawicieli.

4. Kserokopie protokołów(u) końcowego odbioru robót:

- jest to końcowy dokument zawierający termin zakończenia przedsięwzięcia, który musi być wcześniejszy lub dokładnie taki jak w umowie i harmonogramie;

- protokół odbioru końcowego jest weryfikowany analogicznie do protokołu odbioru częściowego;

- protokół musi zawierać: datę sporządzenia, datę rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia, skład komisji (strony biorące udział w odbiorze i ich przedstawiciele), przedmiot odbioru, zakres rzeczowy (określony fizycznymi jednostkami właściwymi dla przedsięwzięcia), charakterystykę odebranego przedsięwzięcia oraz jego zakres realizacji, a także wykaz ewentualnych usterek i wad stwierdzonych podczas odbioru. Zakres rzeczowy (ze wskazaniem terminu ewentualnych usunięcia wad) może zostać podany w formie załącznika do protokołu podpisanego przez członków komisji odbioru.

5. Kserokopie protokołów(u) konieczności lub robót zamiennych; weryfikacja jest analogiczna do protokołu odbioru częściowego.

6. W przypadku inwestycji mających w elemencie kotłownię gazową oryginały i kserokopie protokołów odbioru instalacji gazowej i przeprowadzenia głównej próby szczelności instalacji gazowej na obiekcie – z datą wystawienia taką samą lub wcześniejszą niż data sporządzenia protokołu końcowego odbioru.

7. W przypadku przedsięwzięć termomodernizacyjnych oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo–finansowego i audytu energetycznego.

8. Sprawozdanie merytoryczne z przebiegu realizacji przedsięwzięcia – dotyczy przedsięwzięć pozainwestycyjnych: jest to końcowy dokument zawierający takie elementy jak: data sporządzenia, nazwa przedsięwzięcia, termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia, opis zrealizowanego przedsięwzięcia oraz podpisy.

9. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione (podpis wraz z pieczątką imienną a w przypadku jej braku czytelny podpis imieniem i nazwiskiem) i opatrzone datą potwierdzenia oraz pieczątką firmową.

# Footnotes

tylko przy inwestycjach (z wyłączeniem zadań dotyczących wyłącznie zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych)